|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 政府机构认可度不高 | 没有足够区别于已有舆情分析监控系统的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 公司认可度不高 | 没有足够区别于已有舆情分析监控系统的吸引力 | 商业风险 |
| R3 | 预测结果不够准确 | 技术能力不过关，缺乏对于事件的分析和较好的学习模型 | 技术风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |