项目章程

* **项目名称**

舆情分析监控系统

* **项目经理**

孟德琳

* **项目背景**

现在是高度信息化的网络时代，许多网民在各大社交平台上发表自己的所见所闻，而这些就构成了舆论。舆论也是一种力量。所以今时今日，政府机构和有需要的公司需要对于舆论有所掌握，在掌握舆论的基础上才能更好的即时的发现问题解决问题。

* **项目目标**

建设并运营一个舆情分析监控系统，为有需求的政府机构和公司检测指定方面舆情并预测舆情的趋势，监控舆情的走向。

* **项目范围**
  + 平台支持：查看历史数据，处理订单；
  + 公司以及政府采购：舆情分析报告，舆情预测情况，舆情监控情况，下单，付款，评价，个人中心；
  + 公共功能：广告，活动推荐，特定活动；
  + 管理员功能：广告管理，分析数据，指定舆情方向，活动安排；
* **进度**
  + 2020.11月：组建核心团队和合作模式，确定产品定位和第一版产品范围，作出一个初步的产品模型；
  + 2020.12月：细化产品的需求和细化，完善产品；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**